## Slide 1: ما هي دراسة الجدوى؟
هي دراسة يقوم بها صاحب فكرة مشروع جديد لدراسة إمكانية تطبيق المشروع ونجاحه. وهي توضح الاستثمارات المطلوبة والعائد المتوقع والمؤثرات الخارجية على المشروع مثل قوانين الدولة والمُنافسة والتطور التكنولوجي.

## Slide 2: دراسة الجدوى- لماذا؟
لسببين
أولا: لتعرف أنت ما تحتاجه لمشروعك وفرص نجاحه.
ثانيا: لتُثبِت للمُمَولين أن هذا المشروع يتوقع له النجاح وتحقيق عائد استثمار جيد.

## Slide 3: ما هي العلاقة بين دراسة الجدوى و التخطيط ؟
دراسة الجدوى تتعلق بدراسة مشروع جديد أما التخطيط فهو دراسة أفضل المجالات التي يمكن أن تعمل بها المنظمة في السنوات القادمة وكيف يمكنها أن تُنافس في هذه المجالات. فالتخطيط أعم من دراسة الجدوى التي تختص بدراسة مشروع أو مشاريع محددة. على الرغم من ذلك فهناك تشابه كبير بينهما حيث أن كلا منهما يحتاج لدراسة السوق والمنافسين والزبائن والعوامل الخارجية المؤثرة والقدرات المتوفرة لدينا والممكن تعلمها أو شرائها و ننتهي بالعائد المادي المتوقع.

## Slide 4: خطوات إعداد دراسة الجدوى:-
1- ظهور الفكره إلاستثماريه:- وهي في الغالب ما تكون نتاج لتفكير عميق ووجود رأسمال عاطل نرغب في استثماره .
2- الدراسة المبدئية للمشروع:- وهي في الغالب ما تكون دراسة إمكانية تطبيق الفكره ذاتها.

## Slide 5
3- دراسة المحددات والموانع والمعوقات لظهور الفكره .
4- درسه مدى شرعية المشروع ودراسة الموقف وتداخلات القرار وإن كان هناك بدائل إخرى قبل الشروع في إتخاذ القرار.
5-دارسة الجدوى التفصيليه والتي تتضمن كل من الدراسات الاتية :-

## Slide 6
1- دراسة الجدوى التسويقيه تكون من خلال بحوث التسويق دراسة الفجوه في الطلب دراسة حصة المشروع المتوقعه من السوق تحديد عمر المشروع وكذلك فترات التطور والنمو وايضا التدهور والإنحدار.

## Slide 7
2- دراسة الجدوى الفنيه والهندسيه والإنتاج دراسة تصميم للموقع والإدراة والمصنع وتصميم المباني دراسة الكتالوجات والمواد المساعده دراسة تصميم المنتجات و الخامات المطلوبه دراسة العماله المطلوبه وكذلك المهارات المطلوبة.

## Slide 8
دراسة الجدوى الإقتصاديه والماليه تحديد التكاليف الإستثماريه والتكاليف الجارية للمشروع تحديد الإيرادات تحديد نتيجة المشروع ويكون كل ذلك بناء على معايير دراسة الجدوى معيار فترة الإسترداد معيار القيمة الحاليه لصافي التدفقات النقديه معيار معامل الربحيه والعائد المحاسبي بالإَافه لبعض المعايير الفرعيه المنشقة تقييم القرار الإستثماري ويكون ذلك من خلال الحكم على جدوى المشروع وهل يمثل إضافة للمجتمع وأيضا للمستثمر وحيث أنه في الغالب ما لا يتم الموافقه على بعض المشروعات منعدمة النفع للأفراد

## Slide 9: ما مدى صعوبة إعداد دراسة الجدوى؟
لكي تستطيع إنشاء مشروع وإدارته لا بد أن تعرف كيف تخطط للمشروع وتدرس جدواه. إعداد دراسة الجدوى له أسس معينة التي يجب أن تعلمها. هذه الأسس من السهل أن تفهمها وتطبقها إن كان لديك قدر بسيط من التعليم فأنت لن تحتاج لاستخدام تفاضل وتكامل أو معادلات كيميائية أو علوم الحاسوب. دراسة جدوى المشاريع الصغيرة تكون يسيرة بينما دراسة جدوى المشاريع الكبيرة أو الدولية فقد تحتاج إلى خبراء متخصصين.

## Slide 10: دراسة حالة :-
انا اعمل في مجال المقاولات المعماريه منذ عشرة سنوات ،و مازلت اقوم ببناء الوحدات السكنيه ، ومن ثم بيعها بالتقسيط بأسعار مغريه جدا جدا . وبفضل الله استطعت استقطاب زبائن لهم وزنهم الاجتماعي واخرون من العامه من متوسطي الدخل وذوي الدخل المحدود من نفس المحافطه التي اقمت بها هذا المشروع .

## Slide 11
وحيث انني اطمح الى تطوير نشاطي حاولت ان ابحث عن تمويل لرغبتي بأنشاء مصنع بلوك وخرسانه جاهزه حتى اتمكن من ان احقق الاكتفاء الذاتي لمشروعي وبنفس الوقت استفيد من دخل المصنع في حالة التسويق للغير ( نقداً ) . وحيث اني اعتمدت في خطتي التسويقيه للوحدات السكنيه البيع قبل الشروع بالبناء وفق نماذج تم تصميمها و توضيح مواصفاتها للزبون و التي تمت دراسة تكلفته الفعليه .

## Slide 12
طبعاً كل زبون يرغب بإمتلاك وحدة سكنية وهم كثر ولله الحمد يقوم بدفع قسط مقدما والباقي اقساط شهريه تنتهي من 7 – 12 سنه .
هل لو اقدمت على خطوة اخذ الدفعات المقدمه من عدد من الزبائن والتي سوف تمكنني من تشغيل المصنع اكون قد اتبعت الخطة التي تجعلني اسير في الطريق الصحيح .

## Slide 13
يجب الإجابة عن مثل هذا السؤال بدون الدخول في حسابات واعتبارات كثيرة. هل سيتمكن المصنع من تمويل بناء الوحدات السكنية عوضا عن المقدمات التي استخدمتها في تشغيل المصنع؟ هل سيدر المصنع ربح بسرعة كبيرة؟ إذا لم يكن فستدخل في مشكلة سيولة قد تكون شديدة. هذه أمور لابد من تقديرها بشكل واقعي.

## Slide 14
  الأمر الآخر هو أنك ناجح فيما تقوم به فهل سيزداد نجاحك من خلال إنشاء ذلك المصنع أم أنك ستتشتت بين النشاطين؟ وهل ستؤثر الأزمة العالمية الحالية على مثل هذا المصنع؟
هذه أسئلة لابد أن تبحثها جيدا. وفي جميع الأحوال لايمكنني إعطاء رأي قاطع لأن هذا يتطلب الكثير من الدراسة والحسابات.